| Auteur Abdel Hadi Saad Datum 30/01/2026 Versie 1.0 © Hogeschool Utrecht, Utrecht, 16 February 2026 |  | AI Analytic agent Plan van aanpak |
| --- | --- | --- |

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3

1.1.	Achtergrond	3

1.2.	Organisatorische context	3

1.3.	Kwestie	3

1.4.	Doel	3

1.5.	Afbakening	5

1.6.	Onderzoeksvragen	6

1.7.	Producten	7

1.8.	Beschrijving van uit te voeren beroepstaken en professional skills	8

1.9.	Randvoorwaarden	9

2.	Vooronderzoek	11

2.1.	AI-agenten binnen softwareontwikkeling	11

2.2.	Natuurlijke taalverwerking en database-interactie	11

2.3.	Software-architectuur en beheersbaarheid	11

2.4.	Validatie en teststrategieën	11

3.	Aanpak	12

3.1.	Inleiding	12

3.2.	Fase 1 – Analyse en vooronderzoek	12

3.3.	Fase 2 – Ontwerp	13

3.4.	Fase 3 – Realisatie	13

4.	Risico’s	15

4.1.	Risico’s nader toegelicht	15

5.	Planning en communicatie	16

5.1.	Fasering activiteiten	16

5.2.	Benodigde mensen en middelen opdrachtgever	18

5.3.	Communicatie en voortgangsbewaking	18

6.	Literatuur	20

# Inleiding

## Achtergrond

De snelle ontwikkeling van AI-technologieën biedt nieuwe mogelijkheden voor het toegankelijk maken en analyseren van data binnen organisaties. Tegelijkertijd brengt het toepassen van AI binnen softwareontwikkeling nieuwe uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van betrouwbaarheid, controleerbaarheid en verantwoord gebruik.

Binnen softwarebedrijven wordt steeds vaker gewerkt met databases waarin waardevolle bedrijfsinformatie is opgeslagen. Het benutten van deze data vereist echter technische kennis, waardoor niet-technische gebruikers afhankelijk blijven van ontwikkelaars om inzichten te verkrijgen. Dit belemmert efficiënte besluitvorming en het optimaal benutten van beschikbare data.

Deze afstudeeropdracht richt zich op het ontwerpen en realiseren van een softwaresysteem waarin een AI-agent natuurlijke taal vertaalt naar database-analyses. De nadruk ligt daarbij op de software-engineeringuitdagingen die ontstaan bij het integreren van een niet-deterministische AI-component binnen een betrouwbaar en beheersbaar softwaresysteem.

## Organisatorische context

De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd binnen Thrinix, een klein softwarebedrijf dat zich richt op webontwikkeling, maatwerksoftware en datagedreven oplossingen. De organisatie bestaat uit een klein team en voert projecten uit voor diverse opdrachtgevers, waarbij flexibiliteit en technische diepgang centraal staan.

De student voert de opdracht uit binnen zijn eigen onderneming, in de rol van software developer en ontwerper. De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, het ontwerpen van een software-architectuur en het realiseren van een werkend softwaresysteem. De student wordt inhoudelijk begeleid door een externe bedrijfsbegeleider, werkzaam op hbo+ niveau, en door een docentbegeleider vanuit de opleiding.

De opdracht staat los van commerciële klantprojecten en richt zich op het ontwikkelen van een generiek softwaresysteem, waarmee de context geschikt is voor een afstudeeropdracht op hbo-niveau Software Development.

## Kwestie

Binnen veel organisaties is een grote hoeveelheid data beschikbaar in databases. In de praktijk blijkt echter dat deze data vaak onvoldoende wordt benut, omdat het analyseren ervan technische kennis vereist, zoals het schrijven van SQL-queries en inzicht in databasestructuren. Niet-technische gebruikers zijn hierdoor afhankelijk van ontwikkelaars of data-specialisten om antwoorden te krijgen op relatief eenvoudige vragen.

Deze situatie leidt tot vertraging in besluitvorming en beperkt het effectief gebruik van data. Tegelijkertijd biedt dit een kans om met behulp van AI een brug te slaan tussen gebruikers en data, door natuurlijke taal te vertalen naar database-analyses. De kern van de kwestie zit niet alleen in het toepassen van AI, maar vooral in het betrouwbaar en verantwoord integreren van een niet-deterministische AI-component binnen een softwaresysteem.

Zonder een gecontroleerde aanpak bestaat het risico op onjuiste analyses, onveilige database-interacties en onbetrouwbare uitkomsten, wat het gebruik van AI in een bedrijfscontext problematisch maakt.

## Doel

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwerpen en realiseren van een inspecteerbaar en schaalbaar softwaresysteem bestaande uit een ASP.NET Web API die fungeert als centrale orchestrator, een aparte Python-gebaseerde AI-service waarin de agentlogica is ondergebracht en een gebruikersinterface waarmee natuurlijke taalvragen kunnen worden ingevoerd.

Het systeem stelt gebruikers in staat om via een UI een natuurlijke taalvraag te formuleren en een vooraf gedefinieerd databaseprofiel te selecteren. De ASP.NET Web API verwerkt deze aanvraag, roept de Python AI-service aan voor interpretatie van de natuurlijke taal en genereert op gecontroleerde wijze een SQL-voorstel. Deze query wordt vervolgens gevalideerd en uitsluitend als read-only query uitgevoerd op een PostgreSQL-database.

De architectuur is modulair opgebouwd en volgt een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden:

- De gebruikersinterface verzorgt invoer en weergave van resultaten;

- De ASP.NET Web API fungeert als orchestrator en beheerslaag;

- De Python AI-service verzorgt interpretatie van natuurlijke taal;

- De database-interactie is geabstraheerd via een data-access-laag;

- Databaseverbindingen worden beheerd via vooraf gedefinieerde databaseprofielen, zodat onbeheerde of onveilige verbindingen worden voorkomen.

Hoewel de huidige implementatie zich richt op PostgreSQL, is de architectuur zodanig ontworpen dat uitbreiding naar andere relationele databases mogelijk is via een abstractielaag in de data-access-component.

Na afronding is een softwaresysteem gerealiseerd dat:

- Bestaat uit twee gescheiden services met een gedefinieerd REST-communicatiecontract;

- Een eenvoudige maar functionele UI bevat voor invoer en resultaatweergave;

- Uitsluitend gevalideerde read-only queries uitvoert;

- Voorzien is van geautomatiseerde unit-, integratie- en systeemtesten;

- Inspecteerbaar is via API-documentatie, logging en reproduceerbare configuratie.

Het doel is bereikt wanneer het systeem aantoonbaar voldoet aan de vastgestelde functionele en kwalitatieve eisen en de realisatie op niveau 3 kan worden onderbouwd op basis van architectuurkeuzes, systeemintegratie, teststrategie en beheersbaarheid.

## Afbakening

Dit afstudeerproject kent een duidelijke afbakening om focus, haalbaarheid en beoordeelbaarheid te waarborgen.

Organisatorische afbakening

Het project wordt uitgevoerd binnen de context van Thrinix en richt zich op het ontwikkelen van een technisch inspecteerbaar softwaresysteem. Het systeem wordt niet direct ingezet in productieomgevingen van klanten en maakt geen onderdeel uit van lopende commerciële trajecten. Externe eindgebruikers of klanten zijn niet direct betrokken bij de validatie van het softwaresysteem.

Functionele afbakening

Het systeem ondersteunt uitsluitend het stellen van natuurlijke taalvragen over data en het genereren van analytische resultaten. De functionaliteit is beperkt tot:

- Het interpreteren van natuurlijke taal;

- Het genereren van een SQL-voorstel;

- Het valideren van de query;

- Het uitvoeren van read-only database-analyses;

- Het tonen van resultaten in de gebruikersinterface.

Het systeem neemt geen autonome beslissingen, voert geen schrijfbewerkingen uit en wijzigt geen data in de database.

Technische afbakening

De architectuur bestaat uit:

- een ASP.NET Web API (orchestrator);

- een aparte Python-gebaseerde AI-service;

- een PostgreSQL-database met testdata;

- een eenvoudige gebruikersinterface.

De AI-service heeft geen directe toegang tot de database. Alle database-interacties verlopen via de ASP.NET Web API, waar validatie- en beveiligingsmechanismen zijn geïmplementeerd.

Databaseverbindingen worden niet als vrije connection strings ingevoerd. In plaats daarvan wordt gewerkt met vooraf gedefinieerde databaseprofielen met read-only toegangsrechten. Ondersteuning voor meerdere databases is architectonisch voorbereid, maar de implementatie beperkt zich in deze fase tot PostgreSQL.

De focus ligt op backend softwareontwikkeling, systeemintegratie en teststrategie. Productierijpe beveiligingsmaatregelen, schaalbare cloudinfrastructuur, container-orchestratie (bijv. Kubernetes) en CI/CD-pijplijnen vallen buiten de scope.

AI-afbakening

Binnen dit project wordt een eigen AI-agentarchitectuur ontworpen en gerealiseerd. De onderliggende taalmodelinfrastructuur (LLM) wordt via een externe API aangesproken. Het trainen, finetunen of aanpassen van het taalmodel zelf valt buiten de scope.

De focus ligt op software engineering: het gecontroleerd, uitlegbaar en beheersbaar inzetten van AI binnen een gescheiden service-architectuur.

UI-afbakening

De gebruikersinterface is functioneel en ondersteunend aan het backend-systeem. De UI bevat uitsluitend:

- Invoer van natuurlijke taalvragen;

- Selectie van een databaseprofiel;

- Weergave van gegenereerde analyses en foutmeldingen.

Geavanceerde frontendfunctionaliteiten, gebruikersbeheer of uitgebreide visuele dashboards maken geen onderdeel uit van dit project.

## Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn opgesteld om het ontwerpen en realiseren van het beroepsproduct te onderbouwen en richting te geven. De vragen zijn afgebakend en direct gekoppeld aan de software-engineeringuitdagingen van het project.

Hoofdvraag
Hoe kan een AI-agent softwarematig worden ontworpen en gerealiseerd binnen vastgestelde randvoorwaarden op het gebied van beveiliging en uitlegbaarheid, zodat gebruikers op een gecontroleerde en betrouwbare manier in natuurlijke taal analyses kunnen uitvoeren op databasegegevens?

Deelvragen

- Welke architectuurkeuzes zijn geschikt om de autonomie van een AI-agent te beperken en tegelijkertijd gecontroleerde interactie met backend- en databasecomponenten mogelijk te maken?

- Hoe kunnen door een AI-agent gegenereerde voorstellen voor databasequeries op een veilige en controleerbare manier worden gevalideerd voordat zij worden uitgevoerd?

- Welke informatie moet worden vastgelegd en gepresenteerd om de output van de AI-agent uitlegbaar en controleerbaar te maken voor gebruikers?

- Hoe kan het systeem omgaan met situaties waarin de AI-output onbetrouwbaar, onvolledig of onveilig is, en welke fallbackmechanismen zijn hierbij passend binnen een gescheiden service-architectuur?

- Op welke wijze kan het gerealiseerde systeem zodanig worden ontworpen en getest dat betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en beheersbaarheid aantoonbaar worden gewaarborgd?

## Producten

1. Gescheiden service-architectuur (ASP.NET Web API + Python AI-service)

Een schaalbaar en inspecteerbaar softwaresysteem bestaande uit:

- een ASP.NET Web API die fungeert als centrale orchestrator;

- een aparte Python-gebaseerde AI-service voor natuurlijke taalinterpretatie;

- een expliciet gedefinieerd REST-communicatiecontract tussen beide services;

- een data-access-laag met abstractie via interfaces (bijv. IDatabaseExecutor);

- ondersteuning voor vooraf gedefinieerde databaseprofielen met read-only toegangsrechten;

- een gebruikersinterface die uitsluitend communiceert met de ASP.NET Web API.

De ASP.NET Web API verzorgt:

- orchestratie van verzoeken tussen UI, AI-service en database;

- validatie van AI-gegenereerde SQL-queries;

- afdwingen van read-only restricties;

- foutafhandeling en logging;

- beheer van databaseprofielen via een gecontroleerde configuratiestructuur.

De Python AI-service:

- ontvangt natuurlijke taalvragen;

- verwerkt schema-informatie;

- genereert een SQL-voorstel;

- heeft geen directe toegang tot de database.

Complexiteit

De complexiteit van deze realisatie zit expliciet in:

- Interservice communicatie tussen twee verschillende runtimes (.NET en Python);

- Contract-based integratie via REST met foutafhandeling, time-outs en validatie;

- Beheersing van niet-deterministische AI-output door middel van query-validatie en guardrails;

- Abstractie van database-interactie via een interface-gedreven data-access-laag;

- Scheiding van verantwoordelijkheden volgens een gelaagde architectuur;

- Beveiliging door het afdwingen van vooraf gedefinieerde databaseprofielen;

- Integratie van UI, backend-service, AI-service en database binnen één samenhangend systeem.

Hiermee wordt aantoonbaar gewerkt aan systeemintegratie, schaalbaarheid en beheersbaarheid binnen een software-architectuur die aansluit bij bestaande backend-technologieën.

Kwaliteitscriteria

- Services communiceren uitsluitend via een expliciet gedefinieerd JSON-contract;

- AI-service heeft geen directe database-toegang;

- Alleen gevalideerde read-only queries worden uitgevoerd;

- Interservice fouten worden correct afgehandeld en gelogd;

- Architectuur is uitbreidbaar naar andere relationele databases;

- Implementatie is testbaar via unit-, integratie- en systeemtesten.

## Beschrijving van uit te voeren beroepstaken en professional skills

Binnen deze afstudeeropdracht worden beroepstaken uitgevoerd die aansluiten bij de afstudeerrichting Software Development en de architectuurlaag Software. De opdracht omvat minimaal één beroepstaak op niveau 3 en één beroepstaak op niveau 2, conform de eisen van HBO-ICT.

Beroepstaak 1 – Ontwerpen (niveau 2)

Taak:
Ontwerpen

Architectuurlaag:
Software

Complexiteit van de context:
De context van deze beroepstaak bestaat uit het ontwerpen van een software-oplossing binnen een relatief afgebakende en voorspelbare omgeving. Het project richt zich op één organisatie en één duidelijk gedefinieerd probleemgebied. Hoewel AI een rol speelt binnen het systeem, is de scope beperkt tot een softwaresysteem, waardoor de context beheersbaar blijft.

Complexiteit van de taak:
De taak omvat het opstellen van een software-architectuur en het maken van ontwerpkeuzes voor de positionering van de AI-agent, datastromen en validatiemechanismen. Hierbij worden bekende ontwerpprincipes en methodieken toegepast, passend bij een afstudeeropdracht op niveau 2.

Zelfstandigheid:
De student voert deze beroepstaak zelfstandig uit op basis van bestaande richtlijnen en best practices. Ontwerpkeuzes worden besproken met de bedrijfsbegeleider en docentbegeleider, waarbij feedback wordt verwerkt in het ontwerp.

Beheersing niveau:
Op basis van de complexiteit van taak en zelfstandigheid wordt beroepstaak 1 uitgevoerd op niveau 2.

Beroepstaak 2 – Realiseren (niveau 3)

Taak:

Realiseren

Architectuurlaag:

Software

Complexiteit van de context:

De context van deze beroepstaak is technisch complex doordat het systeem bestaat uit meerdere samenwerkende services (ASP.NET Web API en een Python-gebaseerde AI-service) die geïntegreerd worden binnen een backend-architectuur met een relationele database (PostgreSQL).

De integratie van een niet-deterministische AI-component binnen een gecontroleerd softwaresysteem vereist expliciete validatie-, beveiligings- en testmechanismen. Daarnaast moet het systeem schaalbaar en uitbreidbaar worden ontworpen, zodat toekomstige ondersteuning voor andere relationele databases mogelijk is.

De realisatie sluit aan bij bestaande backend-technologieën (ASP.NET Web API, PostgreSQL) en volgt gangbare architectuurprincipes zoals scheiding van verantwoordelijkheden, gelaagde architectuur en interface-gebaseerde abstractie.

Complexiteit van de taak:

De taak omvat het zelfstandig bouwen, testen en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem volgens het vooraf ontworpen service-architectuurmodel. De realisatie bestaat uit:

Implementatie van een ASP.NET Web API als orchestrator;

Implementatie van een aparte Python AI-service met een expliciet REST-communicatiecontract;

Integratie tussen services inclusief foutafhandeling en logging;

Implementatie van een data-access-laag met abstractie via interfaces;

Configuratie van gecontroleerde databaseprofielen met read-only toegangsrechten;

Implementatie van query-validatie en beveiligingsmechanismen ter beheersing van AI-output.

Naast implementatie omvat de taak het opstellen en uitvoeren van:

Unit tests voor kernlogica;

Integratietests tussen services en database;

Systeemtesten (end-to-end scenario’s);

Regressietesten ter borging van bestaande functionaliteit.

Tijdens de realisatie worden ontwerpkeuzes waar nodig aangepast op basis van testresultaten en technische bevindingen, waarbij afwegingen worden gemaakt tussen functionaliteit, veiligheid, prestaties en onderhoudbaarheid.

Zelfstandigheid:

De student voert de realisatie grotendeels zelfstandig uit en is verantwoordelijk voor het ontwerpen van technische oplossingen, het oplossen van integratieproblemen en het evalueren van testresultaten. Begeleiding vindt plaats in de vorm van periodieke reviews en sparringmomenten, passend bij een beroepstaak op niveau 3.

Beheersingsniveau:

Op basis van de complexiteit van context en taak — waaronder systeemintegratie, schaalbaar ontwerp, contract-based communicatie tussen services en het uitvoeren van regressie-, integratie- en systeemtesten — wordt beroepstaak 2 uitgevoerd op niveau 3 binnen de architectuurlaag Software.

Professional skills

Binnen deze afstudeeropdracht worden de volgende professional skills ontwikkeld en toegepast:

Persoonlijk leiderschap: de student plant en bewaakt zelfstandig de voortgang van het project en stuurt bij waar nodig.

Onderzoekend probleem oplossen: de student onderzoekt meerdere oplossingsrichtingen en onderbouwt ontwerp- en implementatiekeuzes.

Doelgericht interacteren: de student stemt regelmatig af met begeleiders en verwerkt feedback doelgericht.

Toekomstgericht organiseren: de student ontwerpt een oplossing die uitbreidbaar is en rekening houdt met toekomstige doorontwikkeling.

## Randvoorwaarden

Voor de succesvolle uitvoering van dit afstudeerproject zijn de onderstaande randvoorwaarden vastgesteld.

Technische randvoorwaarden

- Beschikbaarheid van een ontwikkelomgeving voor backend softwareontwikkeling (bijv. lokale ontwikkelomgeving en versiebeheer);

- Toegang tot een relationele database met testdata voor analyse- en validatiedoeleinden;

- Toegang tot een bestaand taalmodel via een API of SDK als onderliggende inferentiecomponent voor de AI-agent;

- Beschikbaarheid van relevante ontwikkeltools en programmeertalen die nodig zijn voor de realisatie van het softwaresysteem.

Organisatorische randvoorwaarden

- Inhoudelijke begeleiding door een externe bedrijfsbegeleider op hbo+ niveau;

- Regelmatige afstemming met een docentbegeleider vanuit de opleiding;

- Voldoende ruimte en tijd om het project zelfstandig uit te voeren binnen de vastgestelde afstudeerperiode.

Persoonlijke randvoorwaarden

- De student is verantwoordelijk voor planning, voortgangsbewaking en documentatie;

- De student heeft de vrijheid om zelfstandig technische keuzes te maken binnen de vastgestelde scope;

- Feedback van begeleiders wordt tijdig verwerkt in ontwerp en realisatie.

- Deze randvoorwaarden vormen de basis voor een gecontroleerde en haalbare uitvoering van het afstudeerproject.

# Vooronderzoek

Dit hoofdstuk beschrijft het vooronderzoek dat wordt uitgevoerd ter ondersteuning van het ontwerp en de realisatie van het beroepsproduct. Het vooronderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de centrale en gerelateerde begrippen die bepalend zijn voor het functioneren van een AI-agent binnen een softwaresysteem. De samenhang tussen deze begrippen vormt de basis voor onderbouwde ontwerp- en implementatiekeuzes. Het betreft een verkennend onderzoek; diepgaande uitwerking en conclusies vinden plaats in het afstudeerverslag.

## AI-agenten binnen softwareontwikkeling

Het centrale begrip binnen dit project is de AI-agent. Binnen moderne softwareontwikkeling worden AI-agenten ingezet om complexe interacties tussen gebruikers en systemen te vereenvoudigen. (Russell & Norvig, 2021) Een AI-agent kan worden beschouwd als een softwarecomponent die input interpreteert en analyses uitvoert binnen vooraf gedefinieerde kaders.

De AI-agent vormt de kern van het systeem, maar kan niet los worden gezien van de omgeving waarin hij opereert. Het functioneren van de agent is direct afhankelijk van de wijze waarop invoer wordt geïnterpreteerd, hoe interactie met databronnen plaatsvindt en hoe controlemechanismen zijn ingericht. In het vooronderzoek wordt daarom gekeken naar bestaande agent-architecturen en orkestratieprincipes die het gecontroleerd inzetten van AI binnen informatiesystemen ondersteunen.

## Natuurlijke taalverwerking en database-interactie

Om de AI-agent bruikbaar te maken voor eindgebruikers is natuurlijke taalverwerking noodzakelijk. De vertaling van natuurlijke taal naar database-analyses vormt een essentiële schakel tussen gebruiker en data. (Jurafsky & Martin, 2023) Deze stap introduceert echter risico’s, aangezien onjuiste interpretatie kan leiden tot foutieve of onveilige databasequeries.

De relatie tussen natuurlijke taalverwerking en database-interactie vraagt om aanvullende validatie- en begrenzingsmechanismen. In het vooronderzoek wordt verkend welke benaderingen geschikt zijn om natuurlijke taalvragen te structureren, te controleren en te beperken tot read-only databasequeries. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande oplossingen voor tekst-naar-querytransformatie en query-validatie.

## Software-architectuur en beheersbaarheid

De inzet van een AI-agent en natuurlijke taalverwerking vereist een software-architectuur die deze componenten op een beheersbare manier samenbrengt. Architectuur fungeert hierbij als verbindend concept tussen de AI-agent, de database-interactie en de validatie- en controlelagen.

In het vooronderzoek wordt aandacht besteed aan architectuurprincipes zoals scheiding van verantwoordelijkheden, modulaire opbouw en expliciete validatie- en foutafhandelingslagen. (Bass, Clements, & Kazman, 2012) Deze principes maken het mogelijk om het gedrag van de AI-agent te begrenzen en inzichtelijk te houden, wat essentieel is voor betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van het systeem.

## Validatie en teststrategieën

De voorgaande begrippen komen samen in de validatie van het systeem. Validatie en testen vormen het middel om aan te tonen dat de AI-agent, de natuurlijke taalverwerking en de architectuur gezamenlijk functioneren zoals beoogd. (ISO/IEC, 2011)

In het vooronderzoek wordt verkend welke test- en validatiestrategieën passend zijn bij een systeem met een niet-deterministische component. Hierbij wordt gekeken naar functionele tests, scenario-gebaseerde validatie en het testen van randgevallen. Deze strategieën maken het mogelijk om de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van het softwaresysteem aantoonbaar te maken.

# Aanpak

## Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er concreet wordt gedaan tijdens het afstudeerproject en op welke wijze de activiteiten bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen en het realiseren van de beroepsproducten. Voor de theoretische onderbouwing van gemaakte keuzes wordt verwezen naar het vooronderzoek (hoofdstuk 2).

Het project wordt uitgevoerd in vier fasen: analyse en vooronderzoek, ontwerp, realisatie en testen & validatie. In Tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de methoden die per deelvraag worden toegepast, inclusief de beoogde deelproducten en kwaliteitscriteria. In de daaropvolgende paragrafen (3.2 t/m 3.5) worden deze methoden nader toegelicht.

| Deelvraag | Methoden | Beoogd resultaat / deelproduct | Kwaliteitscriteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Architectuurkeuzes voor gecontroleerde AI-integratie | Literatuuronderzoek; architectuuranalyse; modelleren (componentendiagram, sequence diagram, UML); ontwerp-review met begeleider | Architectural Notebook met uitgewerkte service-architectuur en onderbouwde ontwerpkeuzes | Duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden; expliciet REST-contract; akkoord begeleider |
| Validatie en beveiliging van AI-gegenereerde queries | Analyse van validatiemechanismen; ontwerp van guardrails; implementatie en unit tests | Geïmplementeerde query-validatiecomponent en beveiligingsmechanismen | Alleen gevalideerde read-only queries worden uitgevoerd; foutscenario’s correct afgehandeld |
| Uitlegbaarheid en controleerbaarheid van AI-output | Scenario-analyse; logging-ontwerp; UI-evaluatie | Logging- en presentatiecomponent voor transparante outputweergave | AI-output is reproduceerbaar, traceerbaar en begrijpelijk voor gebruikers |
| Foutafhandeling en fallbackmechanismen binnen service-architectuur | Ontwerpanalyse; implementatie van foutafhandeling; integratietests tussen services | Geïmplementeerde fallbackstrategieën en foutafhandelingslogica | Onbetrouwbare of onveilige output wordt niet uitgevoerd; servicecommunicatie robuust |
| Testbaarheid en aantoonbare betrouwbaarheid van het systeem | Opstellen testplan; unit tests; integratietests; systeemtesten; regressietesten | Volledige testimplementatie en test- en validatierapport | Tests herleidbaar naar eisen; reproduceerbare resultaten; regressietests borgen bestaande functionaliteit |

## Fase 1 – Analyse en vooronderzoek

Analyse en vooronderzoek In deze fase wordt het probleemgebied verder geanalyseerd en wordt het vooronderzoek uit hoofdstuk 2 verdiept. De focus ligt op het concretiseren van eisen en randvoorwaarden voor het systeem.

Activiteiten:

- Verfijnen van de onderzoeksvragen op basis van voortschrijdend inzicht;

- Inventariseren van functionele en niet-functionele eisen;

- Bestuderen van relevante literatuur en best practices;

- Analyseren van risico’s met betrekking tot AI-gebruik en database-interactie.

Methoden:

- Literatuuronderzoek;

- Analyse van vergelijkbare oplossingsrichtingen;

- Reflectie en afstemming met begeleiders.

Resultaat:

- Overzicht van eisen en randvoorwaarden;

- Aangescherpte uitgangspunten voor ontwerp en realisatie.

## Fase 2 – Ontwerp

In de ontwerpfase wordt een software-architectuur opgesteld die de AI-agent, database-interactie en validatiemechanismen op een beheersbare manier samenbrengt.

Activiteiten:

- Ontwerpen van de globale software-architectuur;

- Uitwerken van componenten en verantwoordelijkheden;

- Vastleggen van datastromen en interacties;

- Ontwerpen van validatie- en foutafhandelingsmechanismen.

Methoden:

- Modelleren met architectuur- en ontwerpschema’s;

- Toepassen van bekende software-ontwerpprincipes;

- Review van ontwerpkeuzes met begeleiders.

Resultaat:

- Architectuur- en ontwerpdocumentatie;

- Onderbouwde ontwerpkeuzes als basis voor realisatie.

## Fase 3 – Realisatie

In deze fase wordt de ontworpen service-architectuur daadwerkelijk geïmplementeerd. De realisatie omvat het bouwen, integreren en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem bestaande uit meerdere samenwerkende componenten.

De realisatie vindt plaats in iteraties waarbij functionaliteit stapsgewijs wordt uitgebreid en gevalideerd.

Activiteiten

- Implementeren van de ASP.NET Web API als centrale orchestrator;

- Implementeren van een gelaagde architectuur (API-, applicatie-, domein- en infrastructuurlaag);

- Ontwikkelen van de Python-gebaseerde AI-service met een expliciet REST-contract;

- Implementeren van interservice communicatie (HTTP, JSON);

- Ontwerpen en implementeren van query-validatie en read-only afdwinging;

- Realiseren van een data-access-laag met abstractie via interfaces;

- Implementeren van databaseprofielen met gecontroleerde configuratie;

- Integreren van de gebruikersinterface met de backend-API;

- Inrichten van logging en foutafhandeling over servicegrenzen heen;

- Iteratief uitvoeren en verbeteren van tests.

Complexiteit van de realisatie

De complexiteit binnen deze fase ligt in:

- Het integreren van twee afzonderlijke runtimes (.NET en Python) binnen één samenhangend systeem;

- Het definiëren en afdwingen van een expliciet communicatiecontract tussen services;

- Het beheersen van niet-deterministische AI-output binnen een gecontroleerde backend-architectuur;

- Het waarborgen van veiligheid door validatie van gegenereerde SQL-queries vóór uitvoering;

- Het scheiden van verantwoordelijkheden tussen AI-logica, orchestratie en database-interactie;

- Het realiseren van uitbreidbaarheid richting andere relationele databases via abstractie.

De realisatie vereist continue afwegingen tussen functionaliteit, veiligheid, prestaties en onderhoudbaarheid, passend bij realiseren op niveau 3 binnen de architectuurlaag Software.

Teststrategie tijdens realisatie

Tijdens de realisatie worden verschillende testniveaus toegepast:

Unit tests

- Testen van kernlogica in de ASP.NET Web API;

- Testen van prompt- en validatielogica in de Python AI-service;

- Testen van query-validatiecomponenten.

Integratietests

- Testen van communicatie tussen ASP.NET Web API en Python AI-service;

- Testen van database-interactie via de data-access-laag;

- Testen van foutscenario’s (bijv. time-outs of ongeldige responses).

Systeemtesten

- End-to-end scenario’s: natuurlijke taal → AI-service → validatie → database → resultaat;

- Validatie van verschillende gebruiksscenario’s en randgevallen.

Regressietesten

- Automatisch uitvoeren van bestaande testsets na wijzigingen in AI-logica of validatiemechanismen;

- Borging dat eerder werkende functionaliteit behouden blijft.

Testresultaten worden geëvalueerd en waar nodig verwerkt in aanpassingen van de implementatie.

Resultaat

Het resultaat van deze fase is een functionerend softwaresysteem waarin:

- meerdere services samenwerken via een gedefinieerd contract;

- database-interactie gecontroleerd en beveiligd plaatsvindt;

- AI-output gevalideerd wordt vóór uitvoering;

- testen aantonen dat het systeem reproduceerbaar en beheersbaar functioneert.

# Risico’s

## Risico’s nader toegelicht

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico’s binnen het afstudeerproject beschreven, inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen. Het doel van deze risicoanalyse is het tijdig identificeren van mogelijke knelpunten die de voortgang, kwaliteit of haalbaarheid van het project kunnen beïnvloeden, en het expliciet maken van maatregelen om deze risico’s te beperken.

4.1 Risicoanalyse

Tabel 4.1 – Overzicht van projectrisico’s en beheersmaatregelen

| Risico | Omschrijving | Kans | Impact | Beheersmaatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onvoldoende beheersbaarheid van AI-output | De AI-agent genereert output die moeilijk te controleren of te verklaren is, wat de betrouwbaarheid van het systeem aantast. | Middel | Hoog | Ontwerpen van expliciete validatie- en controlelagen; beperken tot read-only database-interacties; scenario-gebaseerde validatie. |
| Onjuiste of onveilige databasequeries | Natuurlijke taal wordt verkeerd geïnterpreteerd, waardoor ongeldige of potentieel onveilige queries ontstaan. | Middel | Hoog | Implementeren van query-validatie, restricties op querytype en uitgebreide testscenario’s. |
| Scope-uitbreiding tijdens realisatie | Tijdens de realisatie ontstaat de neiging om extra functionaliteiten toe te voegen buiten de afgesproken scope. | Laag | Middel | Strikte afbakening hanteren zoals beschreven in hoofdstuk 1.5; wijzigingen alleen doorvoeren na afstemming met begeleiders. |
| Tijdsoverschrijding | Onderdelen van het project kosten meer tijd dan vooraf ingeschat. | Middel | Middel | Iteratieve aanpak; prioriteren van kernfunctionaliteit; periodieke voortgangscontrole. |
| Afhankelijkheid van externe AI-dienst | Beschikbaarheid of gedrag van het gebruikte taalmodel via API verandert. | Laag | Middel | Ontwerpen van een abstractielaag; testen met verschillende scenario’s; documenteren van aannames en beperkingen. |
| Onvoldoende validatie van resultaten | Testen zijn niet representatief genoeg om conclusies te trekken over betrouwbaarheid. | Laag | Hoog | Opstellen van expliciete test- en validatiecriteria; herleidbaarheid van tests naar eisen. |
| Beperkte of niet-representatieve testdata | De beschikbare testdata weerspiegelt onvoldoende realistische situaties, waardoor validatie beperkt blijft. | Middel | Middel | Gebruik van meerdere testscenario’s en randgevallen; expliciet documenteren van aannames en beperkingen; evaluatie met begeleiders. |

De genoemde risico’s en beheersmaatregelen worden gedurende het project periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in overleg met de begeleiders.

# Planning en communicatie

In dit hoofdstuk wordt de planning en communicatiestructuur van het afstudeerproject gedetailleerd beschreven. De planning is opgesteld voor een periode van twintig weken met een gemiddelde tijdsbesteding van twintig uur per week. De uitwerking is bewust concreet en specifiek, zodat inzichtelijk is hoe de verschillende activiteiten bijdragen aan het behalen van de projectdoelstelling en de beroepsproducten.

## Fasering activiteiten

Week 1–2: Plan van aanpak en concretisering

Activiteiten:

- Uitwerken en aanscherpen van het plan van aanpak;

- Concretiseren van onderzoekscomponent en realisatie-eisen;

- Afstemmen van architectuurkeuze (microservicestructuur);

- Verwerken van feedback van begeleiders.

Resultaat:

- Goedgekeurd plan van aanpak;

- Definitieve scope en randvoorwaarden;

- Heldere realisatie- en teststrategie.

Week 3–4: Analysefase

Activiteiten:

- Verfijnen van functionele en niet-functionele eisen;

- Uitwerken van risicoanalyse m.b.t. AI-integratie;

- Analyseren van architectuurprincipes voor service-integratie;

- Bepalen van teststrategie (unit, integratie, systeem, regressie).

Onderzoekscomponent:

- Vergelijken van mogelijke integratiestrategieën;

- Onderbouwen van microservicekeuze;

- Vastleggen ontwerpcriteria.

Resultaat:

- Definitieve eisenlijst;

- Onderbouwde architectuurkeuzes;

- Teststrategie-opzet.

Week 5–7: Ontwerpfase

Activiteiten:

- Opstellen van een Architectural Notebook;

- Uitwerken van:

  - Componentendiagrammen;

  - Architectuurdiagrammen (service-overzicht);

  - Sequence diagrammen (end-to-end flow);

  - UML-diagrammen (klassendiagrammen, interfaces);

  - Datastroomdiagrammen;

- Definiëren REST-contract tussen services;

- Ontwerpen validatiemechanismen.

Resultaat:

- Architectural Notebook met onderbouwde ontwerpkeuzes;

- Goedgekeurd technisch ontwerp;

- Vastgelegd service-contract.

Week 8–13: Realisatiefase (iteratief)

De realisatie wordt iteratief uitgevoerd, waarbij per iteratie functionaliteit wordt toegevoegd en getest.

#### Week 8–9:

- Implementatie ASP.NET Web API basisstructuur;

- Implementatie gelaagde architectuur;

- Configuratie databaseprofielen;

- Eerste unit tests.

#### Week 10–11:

- Implementatie Python AI-service;

- Realiseren REST-communicatie tussen services;

- Integratietests tussen C# en Python;

- Logging en foutafhandeling.

#### Week 12:

- Implementatie query-validatie;

- Read-only afdwinging;

- Integratie met PostgreSQL;

- Database-gerichte tests.

#### Week 13:

- Realiseren UI (invoer + resultaatweergave);

- End-to-end systeemtesten;

- Eerste regressietestset opzetten.

Week 14: Afronding product

Activiteiten:

- Stabiliseren van systeem;

- Refactoring en optimalisatie;

- Uitvoeren volledige regressietest;

- Documenteren van architectuur en testresultaten.

Resultaat:

- Werkend en getest softwaresysteem;

- Volledige implementatie conform ontwerp.

Week 15–17: Validatie en evaluatie

Activiteiten:

- Uitgebreide systeemtesten;

- Testscenario’s documenteren;

- Evaluatie van AI-output onder verschillende condities;

- Verwerken van feedback van begeleiders.

Resultaat:

- Test- en validatierapport;

- Onderbouwde conclusies over betrouwbaarheid en beperkingen.

Week 18–20: Rapportage en afronding

Activiteiten:

- Schrijven en afronden eindverslag;

- Reflectie op ontwerp- en realisatiekeuzes;

- Verwerken laatste feedback;

- Voorbereiden eindpresentatie.

Resultaat:

- Definitieve oplevering beroepsproducten;

- Compleet afstudeerverslag.

## Benodigde mensen en middelen opdrachtgever

Voor de uitvoering van het afstudeerproject zijn specifieke betrokkenen en middelen noodzakelijk. Dit onderdeel beschrijft uitsluitend wie betrokken zijn en welke middelen benodigd zijn.

Betrokkenen:

- Externe bedrijfsbegeleider: inhoudelijke begeleiding bij software-architectuur en realisatiekeuzes.

- Docentbegeleider: begeleiding op methodologisch en academisch niveau.

- Student: uitvoering van het project, planning en documentatie.

Middelen:

- Laptop en lokale ontwikkelomgeving;

- Versiebeheersysteem;

- Toegang tot een relationele database.

- Toegang tot een taalmodel via API.

- Deze middelen zijn gedurende de volledige looptijd van het project beschikbaar.

## Communicatie en voortgangsbewaking

Dit onderdeel beschrijft uitsluitend hoe de communicatie en voortgangsbewaking plaatsvinden.

- Wekelijkse voortgangsafstemming met de externe bedrijfsbegeleider;

- Periodieke afstemming met de docentbegeleider conform opleidingsrichtlijnen.

- Vastlegging van voortgang, beslissingen en feedback in projectdocumentatie;

- Evaluatiemomenten na afronding van iedere projectfase;

- Tijdige signalering en bespreking van risico’s en knelpunten.

# Literatuur

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley.

ISO/IEC. (2011). SO/IEC 25010: Systems and software Quality Requirements and Evaluation.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.

Jurafsky, D., & Martin, J. (2023). Speech and Language Processing. Pearson.